МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра менеджмента и социокультурных технологий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ

Уровень высшего образования – магистратура

Направление подготовки – 51.04.03 Социально-культурная деятельность

Программа подготовки - Управление проектами в социально-культурной сфере

Форма – обучения

Год набора – 2024 год

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 51.04.03 Социально-культурная деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1185.

Программу разработал О.В. Бирюков, кандидат технических наук, доцент кафедры менеджмента и социокультурных технологий

Рассмотрено на заседании кафедры менеджмента и социокультурных технологий (Академия Матусовского)

Протокол № 1 от 30.08.2024 г.

Заведующий кафедрой        		      В.В.Аронова

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Профессиональная сертификация проектных менеджеров» является факультативной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень магистратуры) и адресована студентам 2 курса (4 семестр обучения) направления подготовки 51.04.03 – «Социально-культурная деятельность» программы подготовки «Управление проектами в социально-культурной сфере» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой менеджмента и социокультурных технологий.

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении теоретического и практического учебного материала по следующим дисциплинам: «Управление инновационной деятельностью», «Управление знаниями», «Современные методы управления проектами».

В рамках курса студенты изучают существующие системы сертификации проектных менеджеров, основные правила и процедуры сертификации, а также структуру базовых стандартов, положения которых положены в основу сертификации.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрено использование нескольких видов контроля успеваемости и результатов образовательной деятельности.

Текущий контроль в форме:

- устного опроса, докладов по результатам выполнения самостоятельной работы, отработки пропущенного материала и т. п.;

- письменного опроса, тестирования, выполнения практических заданий и т. д.

Промежуточный контроль в форме зачёта в четвёртом семестре.

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётных единицы (кредита), что соответствует 72 учебным часам. Программой дисциплины предусмотрены для очной формы обучения: лекционные занятия в объёме 14 часов; практические занятия – 14 часов; самостоятельная работа – 44 часа.

- ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: ознакомление студентов с основными положениями международных стандартов в области управления проектами и процедурами профессиональной сертификации проектных менеджеров для возможности осуществления профессионального роста, реализации самосовершенствования и реализации собственных приоритетов.

Задачи изучения дисциплины: ознакомить студентов с основными положениями проектной методологии её современным состоянием и тенденциями развития; дать представление о существующих системах сертификации проектных менеджеров, базовых международных, национальных, государственных, отраслевых, корпоративных и частных стандартах; раскрыть особенности наиболее популярных систем сертификации, используемых моделях, системах оценки, требований к лицам проходящих сертификацию.

В результате изучения дисциплины студент должен:

- знать соответствующий понятийный аппарат используемый в стандартах по управлению проектами, программами, портфелями;

- осознавать возможности для профессионального роста, саморазвития и признания личностных достижений профессиональным сообществом;

- знать основные процедуры и этапы прохождения сертификации;

- понимать отличия в различных системах сертификации и подходах к их проведению;

- уметь в случае необходимости определиться с выбором системы сертификации и подготовиться к её прохождению;

- уметь организовывать собственную работу, заниматься саморазвитием, определять приоритеты в рамках профессиональной деятельности;

- применять современные инструменты управления проектами, внедрения инноваций, обеспечивать их документальное обеспечение и фиксацию результатов, проводить самоанализ;

- использовать сертификационные модели и лучшие практики для улучшения проектной деятельность в различных отраслях социокультурной сферы и в конкретных учреждениях и организациях;

- владеть навыками по поиску и отслеживанию актуальной информации, касающейся изменений в системах сертификации, стандартах, подходах, моделях, используемых в процессах сертификации проектных менеджеров.

- МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Профессиональная сертификация проектных менеджеров» является факультативной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень магистратуры) и адресована студентам по направлению подготовки 51.04.03 Социально-культурная деятельность.

Основывается на базе дисциплин: «Управление инновационной деятельностью», «Управление знаниями», «Современные методы управления проектами».

Является основой для прохождения различных видов практик, предусмотренных учебным планом по специальности, и написания выпускной квалификационной работы.

Дисциплина имеет содержательно-методические связи с такими дисциплинами как: Управление персоналом социально-культурных проектов в рамках формирования и развития  универсальной компетенции (УК-6); Обоснование жизнеспособности проекта, Разработка проекта, Теория и практика социально-культурного проектирования, Финансирование проекта, Управление стоимостью проекта, Фандрайзинг в социально-культурной сфере, Методы альтернативного финансирования социально-культурных проектов  в рамках формирования и развития профессиональной  компетенции (ПК-3).

Освоение дисциплины также необходимо для успешного прохождении проектной и преддипломной практик,  а также  государственной итоговой аттестации (выполнения и защиты выпускной квалификационной работы).

- ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 51.04.03 Социально-культурная деятельность: ПК-3.

Профессиональные компетенции (ПК):

| № компетенции | Содержание компетенции |
| --- | --- |
| ПК-3 | Способен осуществлять проектную деятельность в различных отраслях социокультурной сферы, управление инновациями, планирование, разработку, документационное обеспечение и реализацию инновационных проектов |

- Структура учебной дисциплины

| Названия смысловых модулей и тем | Количество часов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Очная форма |  |  |  |
|  | всего | в том числе |  |  |
|  |  | л | п | с.р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Тема 1. Основные положения нормативно-правового регулирования проектного управления. | 5 | 1 | 1 | 4 |
| Тема 2. Наиболее значимые международные стандарты | 10 | 2 | 2 | 6 |
| Тема 3. Национальные стандарты | 10 | 2 | 2 | 6 |
| Тема 4. Отраслевые и корпоративные стандарты и нормы | 5 | 1 | 1 | 4 |
| Тема 5. Основные модели оценки компетентности проектных менеджеров, уровня проектного управления, качества управления проектами. | 20 | 4 | 4 | 12 |
| Тема 6. Процедуры прохождения сертификации по требованиям IPMA (СОВНЕТ), PMI, PMР. | 20 | 4 | 4 | 12 |
| Всего часов | 72 | 14 | 14 | 44 |

- СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1.  Основные положения нормативно-правового регулирования проектного управления. Кто и зачем проводит профессиональную сертификацию проектных менеджеров.

История развития проектного управления. Основные нормативные акты регулирующие ведение проектной деятельности на международном, государственном и корпоративном уровне. Профессиональные ассоциации их появление и роль в развитии профессиональных сообществ. Стандарты профессиональных ассоциаций.

Литература: [1,4,8].

Тема 2. Наиболее значимые международные стандарты.

Международной ассоциации управления проектами IPMA, стандарты серии ISO, стандарты американского институту управления проектами PMI (проектами, программами, портфелями проектов), PRINCE, DIN, P2M, GL и др.

Литература: [1,5,8,12, 14].

Тема 3. Национальные стандарты.

Примеры национальных стандартов, их особенности. ГОСТы разработанные на основе международных стандартов. Национальные стандарты по управлению проектами и подходы к сертификации проектных менеджеров в РФ.

Литература: [1,6,9,10].

Тема 4. Корпоративные стандарты и нормы.

Примеры корпоративных стандартов, норм, требований к ведению проектной деятельности и квалификации проектных менеджеров.

Литература: [1,10, 11].

Тема 5. Основные модели оценки компетентности проектных менеджеров, уровня проектного управления, качества управления проектами.

Модели оценки компетентности используемые в IPMA, PMI, P2M, суть подходов используемых в оценке, выделяемые уровни. Модели оценки зрелости и эффективности проектного управления IPMA Delta, IPMA PEA Mode, lTenStep, SEI CMM, ESI ProjectFRAMEWORK, OPM3, PM Solutions, Kerzner, Microframe, IPSи др. Проектно-ориентированные и проектно-управлемые организации и предприятия.

Литература: [1,7,9-11].

Тема 6. Процедуры прохождения сертификации по требованиям IPMA (СОВНЕТ), PMI,  PMР.

Требования, общая схема и процесс сертификации, основные этапы, виды заданий, примеры заданий.

Литература: [1,7,6 9,12].

6.2 Практические задания

| № п/п | Название темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1. Основные положения нормативно-правового регулирования проектного управления. Примеры нормативных документов. Обзор деятельности ассоциаций и государственных структур занимающихся вопросами регулирования проектной деятельности и сертификации (оценки компетентности) проектных менеджеров Литература: [1-4]. | 1 |
| 2 | Тема 2. Наиболее значимые международные стандарты. Обзор основных международных стандартов их сравнительный анализ.Доклады. Литература: [1-3,8,12,13]. | 2 |
| 3 | Тема 3. Национальные стандарты. Обзор наиболее известных национальных стандартов (в том числе ГОСТов принятых в РФ) в сфере проектного управления и требований к компетенциям проектных менеджеров и членов команд управления. Построение сранвительной таблициы по основным характеристикам. Литература: [1-3,5,9]. | 2 |
| 4 | Рассмотрение примеров корпоративных стандартов, норм и требований касающихся деятельности проектных менеджеров и построения системы управления проектами (программами, портфелями). Литература: [1-3,10, 11]. | 1 |
| 5 | Основные модели оценки компетентности проектных менеджеров, уровня проектного управления, качества управления проектами Литература [1-3,10, 11]. | 4 |
| 6 | Процедуры прохождения сертификации по требованиям IPMA (СОВНЕТ), PMI, PMР. Литература: [1-3,10, 11,13]. | 4 |

- СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Управление стоимостью проекта в социально-культурной сфере» является работа над темами для самостоятельного изучения в формате подготовки рефератов и докладов к практическим занятиям.

СР включает следующие виды работ:

    - работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;

    - поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме в рамках курса;

    - выполнение домашнего задания в виде реферата или подготовки презентации, доклада по изучаемой теме;

    - изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;

    - подготовка к практическим занятиям;

    - подготовка к зачету или экзамену.

7.1 Темы и задания для самостоятельных занятий

Студенты самостоятельно изучают основную и дополнительную литературу согласно перечню тем представленных п.5 «Структура учебной дисциплины». По заданию преподавателя в рамках самостоятельной работы п.7 «Содержание самостоятельной работы», предоставляют результаты самостоятельных занятий в различных форматах: устных и письменных докладах, презентациях.

В случае неуважительного пропуска занятий, студент по пропущенной теме подготавливает доклад.

Доклад является важной формой самостоятельной работы студентов дневной формы обучения. В процессе его подготовки студенты должны на основе полученных знаний глубоко изучить, проанализировать какую-либо актуальную тему, научиться самостоятельно находить, изучать и анализировать литературные источники, делать правильные, научно обоснованные выводы, использовать и анализировать статистические данные, определять тенденции, перспективы развития тех или иных процессов, давать теоретические и практические рекомендации.

Подготавливая доклады, студенты приобретают опыт работы с первоисточниками (журналами, сборниками, монографиями) и документами, учатся самостоятельно подбирать конкретный фактический материал, работать со статистическими справочниками, готовить графический и аналитический материал, логически и чётко излагать свои мысли, связывать теоретические положения с конкретными практическими примерами. Работа не должна быть повторением уже изученного учебного материала, а должна продемонстрировать умение студента использовать полученные знания для более глубокого анализа в рамках выбранной для доклада темы, проблемного вопроса.

Темы для самостоятельной работы

- Международное, государственное (федеральное) и региональное регулирование проектной деятельности.

- Роль и назначение стандартов в управлении проектами, программами и портфелем проектов. Подходы к классификации стандартов.

- Международные институты, профессиональные организации и национальные ассоциации и сертификация.

- Общая характеристика международных и национальных стандартов управления проектами.

- PMBOK (Project Management Bode of Knowledge) – Руководство к Своду знаний по управлению проектами: структура и группы процессов.

- Международный стандарт ISO 21500 «Руководство по управлению проектами»: общие положения и качество в процессах управления.

- PRINCE2: подходы к менеджменту, контролю и организации проектов.

- ГОСТР54869-2011 «Требования к управлению проектами».

- ГОСТ Р 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту».

- Общая характеристика международных стандартов управления программами и портфелем проектов.

- Структурные компоненты, группы процессов управления и особенности международного стандарта «Program and Project Management for Innovation of Enterprises, PMCC, ( P2M),Япония.

- ISO 21504 «Руководство по управлению портфелями проектов и программ». ISO 21503 «Руководство по управлению программами».

- ГОСТ Р 54870-2011«Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов».

- ГОСТ Р 54871-2011.«Проектный менеджмент. Требования к управлению программой».

- Международные стандарты, определяющие требования к квалификации специалистов в области управления проектами: (ICB IPMA); PMCDF Project Management Competence Development Framework, PMI.

- Требования ICB IPMA (C0BHET) к компетентности профессионалов в управлении проектами, программами и портфелями, версия 4.0.- Т.1.2018.

- Модель компетенций сертификации ИСО ПМ СТАНДАРТ.

- P2M. «Program and Project Management for Innovation of Enterprises» как основополагающий стандарт интернациональных корпораций в стратегическом управлении.

- 0PM3 «Organizational Project Management Maturity Model», PMI. В оценке уровня зрелости организационной системы УП.

- Модель зрелости организации Гарольда Керцнера, PMMM, «Strategic Planning for Project Management Maturity Model».

- Создание корпоративной системы управления проектами, соответствующей бизнес модели организации.

  - Задания для контрольных работ

Контрольные работы в учебном плане не предусмотрены.

  - Вопросы к зачёту

- Какие стандарты в области управления проектами Вам известны?

- Какова роль и значение стандартов в управлении проектами, программами и портфелем проектов?

- Назовите подходы к классификации стандартов.

- Какие стандарты в области управления проектами создал Американский Институт Управления Проектами (АNSI PMI).

- Перечислите наиболее известные стандарты, созданные Международной европейской ассоциацией управления проектами (IPMA)?

- Назовите стандарты, созданные Международной Организацией по Стандартизации (ISO)?

- Чем известна Международная Компания AXELOS Ltd?

- Когда была создана Российская ассоциация СОВНЕТ?

- Какие российские стандарты в области управления проектами, программами и портфелем проектов Вам известны?

- Назовите международные стандарты, определяющие общие требования к процессам управления проектом?

- Назовите российские стандарты, определяющие общие требования к процессам управления проектом?

- Опишите структуру международного стандарта PMBOK?

- Перечислите группы процессов управления международного стандарта PMBOK?

- Назовите общие положения стандарта ISO 21500?

- Раскройте основные принципы, подходы к менеджменту, содержащиеся в PRINCE2?

- Как называется ГОСТР54869-2011?

- Опишите основные структурные элементы, содержащиеся в стандарте «Требования к управлению проектами»?

- На базе какого стандарта написан ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту»?

- Назовите, какие международные стандарты управления программами и портфелем проектов Вам известны?

- Назовите, кем разработаны международные стандарты управления программами и портфелем проектов?

- В чем состоят отличительные особенности международного стандарта «Program and Project Management for Innovation of Enterprises» P2M? Где и когда разработан?

- Назовите структуру стандарта ISO 21504 «Руководство по управлению портфелями проектов и программ»?

- В чем отличие ISO 21503 «Руководство по управлению программами»?

- Когда и кем разработан ГОСТ Р 54870-2011«Проектный менеджмент. Каковы требования к управлению портфелем проектов»?

- Перечислите основные группы процессов к управлению портфелем проектов?

- Требования к каким процессам содержит ГОСТ Р 54871- 2011«Проектный менеджмент. Требования к управлению программой»?

- В чем выражается универсальность российских стандартов?

- Назовите международные стандарты, определяющие требования к квалификации специалистов в области управления проектами?

- Какие группы требований содержит стандарт ICB IPMA «Competence Baseline, Version 3.0, IPMA»?

- Какие требования к компетентности (НТК) специалистов по управлению проектами содержит стандарт (IPMA C0BHET),Версия 3.1,?

- В чем отличие требований IPMA к компетентности профессионалов в управлении проектами, программами и портфелями, версия 4.0.2018?

- Какие группы взаимосвязанных элементов знаний и компетенций содержит ICB IPMA?

- Каковы тенденции развития и направления стандартизации ICB IPMA?

- Опишите основную структуру требований ГОСТ Р 52807-2007 «Руководство по оценке компетентности менеджеров проектов»

- Какие структурные компоненты включает модель компетенций ПМ СТАНДАРТ?

- Назовите уровни развития компетенций модели ПМ СТАНДАРТ?

- Перечислите грейды специалистов и уровни сертификации ПМ СТАНДАРТ?

- Какова структура модели компетенций (IPMA) СОВНЕТ, версия 3,1? В чем состоит принципиальное отличие модели компетенций от версии 4,0?

- Сколько существует уровней сертификации ICB IPMA?

- Опишите модель компетенций и уровни сертификации для госслужащих – участников проектной деятельности, разработанной Центром оценки компетенций РАНХиГС.

- Кто осуществляет сертификацию руководителей и специалистов в области проектного управления на основе модели ПМ СТАНДАРТ?

- Почему P2M. «Program and Project Management for Innovation of Enterprises» считают основополагающим стандартом интернациональных корпораций в стратегическом управлении?

- Опишите ключевую концепцию международного стандарта 0PM3 «Organizational Project Management Maturity Model»?

- Кем и когда разработан международный стандарт «0PM3. Organizational Project Management Maturity Model»?

- Что означает элемент «Знание», элемент «Оценка», элемент «Улучшение».

- Каковы инструменты диагностики состояния СУП в компании?

- Опишите модель зрелости организации Гарольда Керцнера, PMMM, «Strategic Planning for Project Management Maturity Model»?

- Сколько уровней зрелости организации в области управления проектами Вам известны?

- Расскажите, почему необходимо создавать корпоративную систему управления проектами, соответствующую бизнес модели организации?

- Опишите модель сложности для оценки РП комплексных проектов.

- Что такое «корпоративный стандарт по управлению проектной деятельностью»? Опишите возможную (типовую) укрупненную структуру корпоративного стандарта?

- Подходы к классификации проектов. Типы, виды проектов. Масштаб проекта. Объекты и субъекты управления проектами.

- Функциональные области управления проектами. Основные фазы жизненного цикла проекта.

- Типы структур управления проектами. Преимущества и недостатки проектно-ориентированной структуры управления.

- Роль, задачи и функции менеджера проекта.

- Понятие «команда проекта». Принципы и основные этапы жизненного цикла команды.

- Модели формирования команды и определение функциональных обязанностей участников команды проекта.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1 Тестовые задания, задачи, задания открытого типа

Выберите один правильный ответ:

- К стандартам управления проектами относят:

- RUP

- PJM

- PMI

- К технологиям управления проектами относят:

- PMI

- IPMA

- RUP

- Какая организация устанавливает стандарт де-факто в области управления проектами:

- РМВОК

- РМО

- РМI

- Программа «Поларис» способствовала появлению метода:

- PERT

- PJM

- DMI

- Какая организация устанавливает стандарт де-юре в области

управления проектами:

- PMI

- ANSI

- ISO 10006:1997

- Первые стандарты по управлению проектами появились в:

- США

- Англии

- России

- Международным нормативным документом, определяющим систему международных требований и компетенций менеджеров проектов, является:

- IPMA

- PMI

- ANSI

- Российской некоммерческой организацией (ассоциацией), использующей одну из систем международных требований к компетенциям менеджеров проектов (в виде национального стандарта), является:

- Совнет

- Роснет

- Роспроект

- Международный свод знаний по управлению проектами и требований к компетенциям проектного менеджера:

- AIPM

- ICB IPMA

- GPM

- Стандартизация в управлении проектами может распространяться на два вида элементов (исключите лишний элемент):

- Объекты (проекты и организации) - элементы, описываемые в виде глоссариев, процессов и методов;

- Субъекты (люди) - элементы, описываемые в форме требований к квалификации.

- Предметы - элементы в виде свойств, характеристик конкретных примеров, ситуаций.

- В ряде версий стандартов IPMA для комплексного описания компетенций менеджеров проектов используется модель:

- Пирамиды

- Водопада

- Глаза

- Процедуры и процессы сертификации для уровня D в системе сертификации IPMA не включают такой элемент как:

- Самооцценка

- Письменный экзамен

- Интервью (собеседование)

- Для какого уровня системы сертификации  IPMA требуется наличи только знаний (не требуется обязательного наличия опыта)

- А

- В

- C

- D

- Согласно требований  IPMA, такая характристика как «сложность» проекта используется для разграничения следующих сертификационных уровней:

- А и В

- В и С

- С и D

- А и С

Выберите несколько правильных ответов

- Процедуры и процессы сертификации для уровня С в системе сертификации IPMA включают в себя:

- Рекомендательные письма

- Самооценку

- Отчет по достижениям и признанным ошибкам

- Письменный экзамен

- Интервью

- Командная работа

- Отчет по выполненным проектам

- Стандарты в области управления проектами необходимы для:

- Определения чётких инструкций, руководств к действию, которым должен следовать менеджер в  любых ситуациях

- Обеспечение единообразия в подходах к управлению проектами

- Улучшение качества и предсказуемости результатов проектов

- Снижение рисков и повышение эффективности управления ресурсами

- Облегчение коммуникации между заинтересованными сторонами

- Оценки компететности проектных менеджеров (в том числе по уровням в зависимости от масштаба проекта, сложности управления, возлагаемых функций)

- Для прохождения сертификации в рамках модели IPMA Delta организация должна соответствовать ряду начальных требований:

- Наличие проектного управления в компании (проекты, программы, портфели)

- Наличие финансовых документов о деятельности за прошедший год

- Наличие корпоративного стандарта по управлению проектами, программами и портфелями

- Наличие формализованных процессов управления проектами, программами и портфелями

- Наличие обученных и сертифицированных специалистов и руководителей компании в соответствии с методологией International Project Management Association (IPMA)

- Экзамен в рамках процедур и процессов сертификации принятых в IPMA включает в себя следующие элементы:

- Прямые вопросы, в том числе и тестовые задания (множественный выбор, оценка способности мыслить логически, ответы в объеме 1-2 предложений или выбор верного ответа из краткого перечня и т.п.);

- Эссе на свободную тему (например: проектное предложение, расчёт проекта, описание процесса);

- Интеллектуальное задание (например: разбор мини-ситуации, моделирование проекта и т.п.);

- Демонстрация коммуникативных компетенций, командного взаимодействия;

- Написание отчета по завершённому проекту или обобщению лучших практик.

- Что из ниже перечисленного является стандартом (упорядоченным, формализированным набором процессов, методов, подходов в рамках определенных методологий или описанием требований к компетенциям специалистов)  в области управления проектами:

- РМВОК

- Р2М

- ICB, NCB

- GВT

- DIN

- CAP, IPA

- Ключевые стандарты PMI сгруппированы по следующим категориям:

- Базовые стандарты

- Практические и рамочные стандарты

- Интеграционные стандарты

- Стандарты по проектам, программам, портфелям

- Расширения к стандартам PMI

- Выберите процессы управления обозначенные в рамках концепции стандарта PRINCE2:

- Начало проекта

- Инициация проекта

- Управление проектом

- Управление командой

- Управление производством продукта

- Завершение проекта

- Стандарт ICB 3 и разрабатываемые на его основе национальные стандарты NCB  содержат в себе ряд групп взаимосвязанных элементов знаний и компетенций, а именно:

- Контекстуальные

- Технические

- Поведенческие

- Проектные

- Дополнительные

- Основные

- Стандарт ICB 4 описывает три сферы компетенций, которые включают элементы, отражающие способностии знания по управлению:

- Качеством

- Сроками

- Стоимостью

- Контекстом

- Персоналом, людьми

- Практиками, инструментами, методами

- Согласно ICB 4 преимущество проектной деятельности (по сравнению с другими способами и видами деятельности) по созданию ценности для заказчика, проявляется в следующих параметрах:

- Инновационность: проект это всегда что-то новое, ценное, дающее существенный эффект

- Сфокусированность: проект — это временная организация, создаваемая для реализации одной группы целей. Среди них главная — создание ценности

- Контроль: проект реализуется в рамках предопределенных ограничений (сроки, бюджет, качество)

- Специализация: управление проектами — это отдельная профессиональная деятельность, где есть свои лучшие практики, инструменты, методы и системы сертификации

- Управляемость, универсальность: в зависимости от масштаба и уровня сложности решаемых задач, могут использоваться методологии управления проетками, программами,портфелями

- Какие из перечисленных статусов относятся к уровням сертификации PMP (Project Management Professional)  и CAPM ( Certified Associate in Project Management) :

- MoP

- PgMP

- PfMP

- PMI-SP

- PMI-ACP

- PMI-RPM

Укажите правильную последовательность или расставьте соответствия.

- Программа сертификации предприятия по модели IPMA Delta состоит из 2-х этапов, каждый из которых в свою очередь состоит из модулей, паставьте их в соотвествие

| Этап: - Подготовка 2. Асессмент и сертификация | Модуль: - Модуль «Персонал» («Individuals») - Модуль «Организация» («Organization») - Модуль «Проекты» («Projects») |
| --- | --- |

- Сопоставьте уровень сертификации (PMI) и соответствующую ему роль в проектной деятельности

| Уровень сертификации | Роль |
| --- | --- |
| - Project Management Professional (PMP), Профессионал управления проектами - Certified Associate in Project Management (CAMP), Сертифицированный помощник по управлению проектами - Program Management Professional (PgMP), Профессионал управления программами - PMI Scheduling Professional (PMI-SP), Профессионал управления расписанием проекта | - Добивается реализации целей организации путем определения и контролирования проектов и ресурсов - Разрабатывает и поддерживает расписание проекта - Член команды проекта - Руководит и управляет командой проекта |

- Установите  соответствие

| группы стандартов, подходы, модели | Названия стандартов, методологических подходов |
| --- | --- |
| - Стандарты, определяющие требования к последовательности и методикам выполнения отдельных процессов (процессные стандарты) - Стандарты определяющие требования к компетентности (квалификации) специалистов в области управления проектами - Стандарты определяющие требования к корпоративной системе управления проектами - Рамочные, гибкие, ценностно ориентированные стандарты и методологии проектного управления | - ICB IPMA, PMCDF PMI - DSDM, P2M - GAPPS , SCRUM - PMI PMBoK, PRINCE2 - OPM3 PMI, IPMA Delta, CMMI |

- Существует 4 уровня сертификации специалистов на владение методологией PRINCE2 в области управления проектами (в редакции стандарта 2017 г.), дайте пояснения своему выбору:

- PRINCE2 2017 Foundation — подтверждает знание и понимание метода PRINCE2, достаточные для участия в команде управления проектом;

- PRINCE2 2017 Practitioner — подтверждает владение методом PRINCE2, достаточное для управления реальным проектом;

- PRINCE2 Agile Foundation — подтверждает знание метода PRINCE2 в комбинации с гибкими (agile) методами, достаточное для участия в команде управления проектом;

- PRINCE2 Agile Practitioner — подтверждает владение методом PRINCE2 в комбинации с гибкими (agile) методами, достаточное для управления реальным проектом.

Расставьте эти уровни в порядке возрастания требований к профессионализму в следующей нумерации: 1 -наименьшие требования из представленных уровней и до 4 - наивысшие требования исходя из содержания представленных уровней.

- Сопоставьте разработчика и название созданного им стандарта (документа)

Разработчик

- IPMA (International Project Management Association); 2. PMI (Project Management Institute); 3. APM (Association for Project Management); 4. OGC (Office of Government Commerce)

Характеристика стандарта

- NCB — национальный стандарт компетенций управленца, который адаптирует ICB к специфике законодательства, культуры, экономики и общества конкретного государства. - OCB — описывает 28 компетенций, необходимых для создания и поддержания эффективной системы в рамках компании. OCB дает возможность компаниям выполнять оценку и развивать свою зрелость в сфере менеджмента; - PEB — описывает критерии и индикаторы для оценки качества содержания продукта или сервиса и итогов проектов. PEB применяется для проведения конкурса Project Excellence Award, который награждает лучшие проекты в мире; - PMD — описывает методологию и инструментарий для проведения аудита и анализа сильных и слабых сторон руководства в рамках компании или отдельного проекта. С помощью этих данных PMD дает возможность выявлять проблемы и угрозы, создавать пути улучшения системы управления проектами и ее отдельных элементов. - The Standard for Program Management — по управлению программами, включающими несколько взаимосвязанных уровней проектов, направленных на достижение общих целей; - The Standard for Portfolio Management — по управлению портфелями, представляющими собой совокупность проектов и программ, выбранных и управляемых в соответствии со стратегическими бизнес-приоритетами компании; - The Practice Standard for Project Risk Management — по управлению рисками, описывающий процессы выявления, определения, аналитики, планирования, реагирования и контроля появляющихся рисков; - The Practice Standard for Project Requirements Management — по управлению требованиями, описывающий процессы сбора, аналитики, документирования данных, проверки и управления требованиями заинтересованных сторон; - The Practice Standard for Earned Value Management — по применению метода заработанной стоимости для измерения и контроля хода работ и итогов проекта; - The Practice Standard for Project Configuration Management — описывает процессы определения, контроля, аудита и изменения всех проектных элементов, таких как продукты, документы, планы работ и ресурсы. - MSP — описывает важные принципы, темы, процессы и роли по управлению программами, направленными на достижение стратегических целей компании; - MoP — описывает техники и роли по управлению портфелями проектов и программ в соответствии с приоритетами и ресурсами компании; - MoR — описывает подходы, процессы и техники по управлению рисками на разных уровнях: стратегическом, программном, проектном и оперативном; - MoV — описывает важные принципы, процессы и техники по оптимизации соотношения между ценностью и затратами проектов и программ для заинтересованных сторон; - P3O — методология по созданию и поддержанию эффективной структуры управления проектами в рамках организации. Описывает модели, роли и функции офисов управления портфелями, программами и проектами. - Body of Knowledge — свод знаний, содержащий описание 69 областей знаний (включает цели, принципы, темы, техники и инструменты работ) - Competence Framework — описывает 27 компетенций, необходимых для успешного управления проектами. Компетенции делятся на три категории: технические, поведенческие и контекстные; - Project Risk Analysis and Management Guide — описывает процессы идентификации, анализа, планирования работ, реагирования и контроля рисков; - Governance of Co-owned Projects — стандарт по управлению совместными проектами, которые реализуются несколькими организациями в рамках одного или нескольких контрактов. Описывает принципы, модели и практики по управлению совместными работами и проектами

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы IT – использование Internet-ресурсов для информационного поиска, использования дополнительных информационных источников, использования различных сервисов для прохождения тестирования, контроля знаний, выполнения расчётов, моделирования, планирования;

- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;

- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний в рамках решения конкретной поставленной задачи;

- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Предпринимательство в социально-культурной сфере» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участии в практических занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения практических занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные на самостоятельную подготовку, осуществляют коллективную дискуссию по конкретной проблематике. Такие занятия обеспечивают связь теории с профессиональной практикой. В их основе лежит индивидуальная или групповая работа обучающихся. Кроме того, в ходе практического занятия может быть проведено тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

| Занятия | Используемые интерактивные образовательные технологии |
| --- | --- |
| Практические занятия | Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), дискуссии, коллективное решение творческих задач. Интерактивные вебинары – традиционная лекция с дискуссией, разбором, демонстрацией слайдов или фильмов. Голосование, опросы – обсуждение, в ходе которого ученики активно включаются в поиск истины, открыто делятся мнениями и учатся аргументировать свою точку зрения. Мозговой штурм – совместное генерирование идей и поиск нестандартных творческих решений. Проекты – самостоятельная работа над поставленной задачей. Тренинги – совместный поиск решения проблемы с последующим обсуждением. |

10. Критерии оценивания знаний студентов

| Оценка | Характеристика знания предмета и ответов |
| --- | --- |
| Оценивание образовательных результатов, а также проявленных умений и навыков при проведении деловых игр, тренингов, решении творческих заданий, кейсов и т.п.. |  |
| отлично (5) | даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены практические задачи; при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были чёткими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии. Правильных , корректных ответов более 80% |
| хорошо (4) | даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при решении практических задач не всегда использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда чёткими. Корректных ответов более 65% |
| удовлетворительно (3) | даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении практических задач студент использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения расчётов, однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы. Корректных ответов более50% |
| неудовлетворительно (2) | не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым “удовлетворительно”. Корректных ответов менее 80% |
| Тестовое задание |  |
| отлично (5) | Студент ответил на 85-100% вопросов. |
| хорошо (4) | Студент ответил на 55-84% вопросов. |
| удовлетворительно (3) | Студент ответил на 30-54% вопросов. |
| неудовлетворительно (2) | Студент ответил на 0-29% вопросов. |
| Промежуточная аттестация (зачёт) |  |
| Оценка | Характеристика знания предмета и ответов |
| зачтено | Студент на протяжении периода обучения показал знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, справился с выполнением заданий, предусмотренных программой, при этом мог допустить незначительные погрешности в ответе. Студент посещал лекционные и практические занятия, активно участвовал в обсуждении вопросов, рассматриваемых на занятиях, инициативно выступал с докладами, продемонстрировал свободное владение основным материалом по программе дисциплины, основными понятиями и категориями курса, ориентируется в основной и дополнительной литературе по предмету, демонстрирует необходимые практические умения и навыки. В случае пропусков занятий или неудовлетворительных оценок, отработал положенную трудоемкость и усвоил пропущенный материал. |
| не зачтено | Студент при ответе на заданные вопросы не способен показать знания основных вопросов дисциплины, он не владеет основными категориями и понятиями дисциплины, а также практическими умениями и навыками. |

11. Методическое обеспечение,

учебная и РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

11.1 Основная литература:

- Шихвердиев, А. П. Международные стандарты и сертификация в области управления проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие : текстовое учебное электронное издание на компакт-диске / А. П. Шихвердиев ; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые дан. (1,7 Мб) – Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2019.

- Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Т. Зуб. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 422 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00725-1.– Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432818

- Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 383 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00436-6. –Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431784

- Семёнова, Д.М.  Упраление проектами в системе государственного и муниципального управления : учеб. пособие / Д.М. Семёнова. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2021. – 153 с.

- Учебное пособие «Компетентность профессионалов проектного менеджмента. Подготовка к международной сертификации IPMA/SOVNET по стандарту ICB 4»

### Дополнительная литература

- Шаврин, А. В. Руководство по управлению проектами на основе стандарта ISO 21500: практическое руководство / А. В. Шаврин. - 2-е изд. - Москва: Лаборатория знаний, 2021. - 113 с. - (Проекты, программы, портфели). - ISBN 978-5-00101-155-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1906018

- Алешин А. В., Васильева С. С., Ильин Н. И., Полковников А. В., Попова Е. В. Управление проектами: фундаментальный курс / Под общ.ред.: О. Н. Ильина, В. М. Аньшин. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013

- Международные стандарты и сертификация в области управления проектами. Обзор стандартов в области управления проектами // Экономическая библиотека онлайн [сайт]. – URL:  https://econom-lib.ru/project-management/7-21/

- Управление проектами. Основы профессиональных знаний. Национальные требования к компетентности специалистов

- ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНЦИЯМ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТКС-1.0 [сайт]. – URL: https://www.isopm.ru/download/ТКС%201-02.pdf

- Центр оценки и развития проектного управления [сайт]. – URL: https://www.isopm.ru/mneniya/ocen/obzor-sertifikatsiy-po-proektnomu-upravleniyu-2023/

- Описание материалов экзамена Project Management Professional (PMP). Обновление экзамена, январь 2021 г. [сайт]. – URL: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/certifications/pmp-examination-content-outline.pdf?sc_lang_temp=ru-RU

- Школа управления А. Минкевича [сайт]. – URL: https://demo.ampm.by/pmp_exam/test/?category=5

- Суюнов Д.Х., Холбаев Б.А. Методы и стандарты управления проектами: учебное пособие / 2021 – 224 с.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.